（三）船舶智能设计共性功能软件

攻关目标：聚焦船舶设计数据资产沉淀不足、核心环节依赖人工经验、图模流转效率低下等痛点问题，基于当前的国产化自主船舶CAD设计平台，对标国外同等能力软件，进一步深度融合生成式人工智能、知识工程与多智能体技术，形成船舶智能设计共性功能软件，构建面向船舶智能设计的典型数据集，研发图纸与模型语义化技术，构建智能优化工具集，建成典型场景设计智能体，打造船舶智能设计基础服务平台，推动船舶工程设计由经验驱动向数据驱动、知识驱动与智能决策相结合的模式转变。技术指标方面：突破历史图纸逆向工程、三维模型语义化解析与规范审查、原理生成式设计、舾装设计智能优化等4项关键技术。其中，构建核心设计数据集不少于4套，涵盖标准化设计规范条目≥2000条、设计意图数据≥3000条、图纸样本≥6000个、零件三维模型样本≥2000个；实现舾装不少于3类设备自动布置，设计效率提升>50%；电缆路径优化效率提升≥40%，智能出图效率提升≥50%；原理图自动生成准确率≥90%，模型还原准确率≥90%；构建3类典型场景智能体集群，专用业务智能体15个以上，专用工具100个以上；设计意图识别覆盖5类以上场景，准确率≥90%。形成不少于3项技术标准或规范草案，申请不少于15项发明专利与软件著作权。产业化指标方面：在不少于3型主流船舶上完成应用验证；在船厂或船舶设计院所开展推广应用，销售不少于2套船舶智能设计共性功能软件，累计部署不少于10套。

计划完成时间：2028年12月。

2026年里程碑节点：研发完成30%，完成数据集标准制定，突破历史图纸逆向工程、舾装设计智能优化等关键技术；构建专用业务智能体5个，专用工具30个；实现图纸样本数字化转换≥2000个，零件三维模型样本≥1500个。设计工具在1-2型船舶上完成应用验证。

2027年里程碑节点：研发完成70%，完成智能设计基础服务平台的总体架构设计，完成4套核心设计数据集构建,突破原理生成式设计、三维模型语义化解析与规范审查等关键技术。累计完成专用业务智能体10个，专用工具80个。在3型船舶上完成初步应用验证。申请7项发明专利与软件著作权。

2028年里程碑节点：研发完成100%，完成智能设计服务平台开发与系统集成，完成设计智能体集群构建，完成所有专用业务智能体及专用工具建设。在3家骨干设计院所的3型典型船舶完成场景应用验证，完成不少于3项技术标准或规范草案编制，申请不少于15项发明专利与软件著作权。智能设计软件销售额达到2套，部署量达到10套。